Nombre del proyecto: ¡Tarde otra vez!

Integrantes: Tiara Fernández Tótolo

Concepto del juego

Es un juego casual, del estilo endless running, parecido a “subway surfers”. El juego consiste en el personaje principal corriendo por las calles de la ciudad mientras va esquivando obstáculos, esto mediante el uso de las teclas, hasta llegar a su destino. Si el jugador no logra esquivar tres obstáculos, “llegara tarde” (pierde el nivel). Hay un total de cinco niveles (lunes- viernes), si el jugador llega tarde al menos dos veces en la semana, será despedido y perderá.

Fundamentación

El objetivo de la creación del videojuego es entretener y divertir a los jugadores, e indirectamente enseñar sobre la responsabilidad.

Publico objetivo:

Niños y adolescentes de 7 a 16 años.

Historia del juego:

El jugador juega como Sachy, un gato oficinista que siempre llega tarde. Luego de recibir un llamado de atención de su jefe, sachy hace lo imposible por llegar a tiempo, de lo contrario, será despedido.

El jugador debe ayudar a sachy a evadir todos los obstáculos en su camino y llegar a tiempo al trabajo.

El objetivo del juego es que sachy conserve su trabajo.

Actividades claves:

- Dibujar: escenario y personajes

- Diseñar GUI

- Elegir música de fondo

- Programar:

- Pantalla de juego: fondo, obstáculos, personajes

- Pantalla principal: título del juego, display de niveles.

Cronograma

| Inicio | Fin | Tarea |
| --- | --- | --- |
| 12/08 | 22/08 | Dibujar escenarios, personajes, UI y música |
| 23/08 | 05/09 | Programar prototipo de niveles |
| 06/09 | 26/09 | Programar los primeros 3 niveles, preprueba de fuego |
| 27/09 | 11/10 | Programar los 2 niveles restantes, preprueba de fuego |
| 12/10 | 26/10 | Programar pantalla principal, prueba de fuego |
| 27/10 | 30/10 | Pulir juego |
| 31/10 | 28/11 | Agregar 2 niveles |